项目计划确认邮件模板

XXX，你好：

以下是【*项目名称*】的项目计划

|  |  |
| --- | --- |
| **项目阶段** | **时间** |
| 立项日期（含计划会议时间） | ？月？日——？月？日 参考值：（15个工作日的项目此处时间为1-2天，一般为0.5 – 1天） |
| 迭代工作时间 | ？月？日——？月？日 参考值：（此处时间是用户故事内开发测试的时间，所有迭代的累计时间） |
| 此版本内网集成测试时间 | ？月？日——？月？日 参考值：开发和测试并行的项目一般为0 - 1天，一般为0.5天 |
| 此版本外网测试时间 | ？月？日——？月？日 参考值：一般为0.2 - 1天 |
| 此版本计划验收时间 | ？月？日——？月？日 参考值：与需求方商议好验收时间一般为0 - 1天 |
| 此版本计划部署正式日期 | ？月？日 参考值：最多1天 |
| 项目时间合计 | 立项日期 至 部署正式日期 共？工作日 |
| 5+1加班策略考核工作日数 | 迭代工作工作日 + 此版本内网集成测试工作日 + 此版本外网测试时间 = ？工作日 |

周末加班计划：？月？日、？月？日、？月？日

以上为此版本项目的时间计划，如您对此计划无异议，请帮忙回复确认邮件；如有任何问题，可随时与我联系，感谢您对我们工作的支持与理解。

注：如在48小时内无回复邮件，则认为已认同此计划安排。